VOICEMAP

Product Requirements Document

작곡가와 보컬을 연결하고, 구매와 저작권을 하나의 플로우로 관리하는 음악 마켓플레이스.

| PRD 버전 | 상태 | 업데이트 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | Draft | 2026.05.13 | Product Team |

| PLATFORM | TIMELINE | OWNER |
| --- | --- | --- |
| Web (Desktop First) | MVP 8주 (2026 Q2) | PM / Design / Eng |

01   Overview

왜 VOICEMAP을 만드는가

Vision

소리를 잇는 다리.

모든 곡에는 어울리는 목소리가 있다. VOICEMAP은 그 연결을 3분 안에 만든다.

Mission

작곡가의 데모가 사장되지 않고, 보컬리스트가 오디션 없이 기회를 얻으며, 바이어가 저작권 걱정 없이 바로 구매하는 구조를 만든다.

Problem

현재 곡 거래는 카톡/DM, 가이드 녹음 비용 30~50만원, 정산·지분 구두 합의로 분쟁이 빈번함. 발견성 0, 신뢰성 0.

Goals (MVP)

업로드 후 48시간 내 가이드 매칭

구매 → 계약서 자동 생성 → 에스크로 결제

곡당 Split 지분 시각화 및 합의 로그

월 100건 거래 발생

Non-Goals

DAW / 스트리밍 플레이어 내장

AI 작곡 / AI 보컬 생성

커뮤니티 / SNS 기능

모바일 네이티브 앱 (MVP 이후)

02   Glossary

용어 정의 - 팀 공통 언어

| 용어 | 영문 | 정의 |
| --- | --- | --- |
| Creator | 작곡가/작사가 | 트랙의 원작자. 음원 업로드 및 지분 설정 주체 |
| Performer | 보컬리스트 | 가이드 보컬을 제공하고 실연권을 갖는 참여자 |
| Buyer | 바이어 | 기획사 A&R, 아티스트, 콘텐츠 회사 등 구매자 |
| Track | 트랙 | 원곡 음원 파일 (WAV/MP3) + 메타데이터 |
| Guide Vocal | 가이드 보컬 | 곡의 느낌을 전달하기 위한 임시 보컬 녹음본 |
| Split | 지분 | 저작권/수익 배분 비율. Creator-Performer 간 합의 (플랫폼 수수료는 별도 차감, Section 12 참고) |
| Escrow | 에스크로 | 구매 대금을 VOICEMAP이 보관 후 정산 조건 충족 시 분배 |

03   Personas

누구를 위해 만드는가

지훈  작곡가 · 28세

“좋은 곡은 있는데 불러줄 사람이 없어요.”

PAIN

가이드 녹음 비용 부담

DM으로 영업 피로

지분 구두 합의 불안

GOAL

월 2곡 이상 정식 발매 연결

서아  보컬리스트 · 24세

“제 목소리를 포트폴리오로 증명하고 싶어요.”

PAIN

오디션 정보 파편화

무급 가이드 노동

실연권 보장 없음

GOAL

월 80만원 가이드 수익 + 크레딧 확보

민수  A&R · 기획사 · 35세

“저작권 정리된 곡을 빨리 찾고 싶어요.”

PAIN

곡 소싱 시간 과다

지분 분쟁 리스크

데모 퀄리티 편차

GOAL

주 10곡 필터링 → 1곡 계약

04   Core User Journey

핵심 플로우 - 업로드부터 정산까지

| # | 주체 | 단계 | 우선순위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Creator | 트랙 업로드 | P0 | WAV + 가사 + BPM/Key + 레퍼런스 태그 |
| 02 | System | 보컬 매칭 큐 | P0 | 장르/음역/분위기 기반 Performer 추천 · 알림 |
| 03 | Performer | 가이드 보컬 제출 | P0 | 가이드 녹음 업로드 + 실연권 동의 + 희망 Split 제안 |
| 04 | Creator | 가이드 선택 & Split 확정 | P0 | 최대 3개 가이드 비교 청취 → 최종 선택 + 지분 확정 |
| 05 | Buyer | 디스커버리 & 청취 | P0 | 필터(장르, 무드, BPM) → 가이드 포함 풀버전 청취 |
| 06 | Buyer | 구매 & 에스크로 결제 | P0 | 라이선스 선택(Exclusive/Non-Exclusive) → 결제 |
| 07 | System | 계약 자동 생성 | P0 | Split 계약서 PDF + KOMCA 신고용 데이터 생성 |
| 08 | System | 정산 분배 | P1 | 플랫폼 수수료(15~20%, 라이선스별 차등) 제외 후 Creator/Performer 자동 분배 |

핵심 결정: 가이드 보컬은 “구매 전환을 위한 필수 자산”이다. 가이드 없는 트랙은 디스커버리에서 노출 순위가 70% 낮아지도록 설계.

05   IA / Sitemap

정보 구조

Sitemap

/

├─ /discover — 탐색, 필터, 플레이어

├─ /track/:id — 곡 상세, 가이드 비교, Split

├─ /upload — Creator 업로드 플로우

├─ /studio — 내 트랙, 가이드 관리

├─ /inbox — 매칭 요청, 제안

├─ /checkout/:id

└─ /settings/split & /legal

핵심 객체 모델

Track { id, title, bpm, key, tags, stems? }

Guide { performerId, audioUrl, splitAsk }

Split { creator: 80%, performer: 20% }

License { type, price, exclusive }

Fee { rate: 15~20%, appliesTo: license.type }

권한 매트릭스

| 액션 | Creator | Performer | Buyer |
| --- | --- | --- | --- |
| 업로드 | ● | - | - |
| 가이드 제출 | - | ● | - |
| 구매 | - | - | ● |
| Split 편집 | ● | ○ | - |

06   Functional Requirements

우선순위와 수용 기준

| ID | 우선순위 | 요구사항 | 수용 기준 (AC) |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | P0 | 트랙 업로드 (WAV/MP3, 300MB) | 드래그&드롭, BPM/Key 자동 감지 실패 시 수동 입력, 업로드 진행률 표시 |
| FR-02 | P0 | 가이드 보컬 매칭 | 장르·음역·무드 태그 기반 추천 5명, 48시간 내 미응답 시 재매칭 |
| FR-03 | P0 | 가이드 비교 플레이어 | 동일 구간 A/B 전환, 파형 표시, 30초 프리뷰 제한 (바이어) |
| FR-04 | P0 | Split 설정 및 합의 | Creator가 초기 지분 제안 → Performer 수락/역제안, 로그 타임라인 보관 |
| FR-05 | P0 | 구매 & 라이선스 선택 | Exclusive / Non-Exclusive 가격 분리, 에스크로 결제 (토스페이먼츠) |
| FR-06 | P0 | 자동 계약서 생성 | PDF 생성, 전자서명(간편), KOMCA 신고용 CSV export |
| FR-07 | P1 | 정산 대시보드 | 월별 수익, 곡별 판매, 수수료/Split 상세 내역, 예상 정산일 D-3 알림 |
| FR-08 | P1 | 워터마크 & 다운로드 제어 | 프리뷰 음원에 워터마크 삽입, 원본은 구매 후에만 다운로드 |
| FR-09 | P1 | 리뷰 & 크레딧 시스템 | 구매 후 Performer/Creator 상호 평가, 프로필에 누적 노출 |
| FR-10 | P2 | 스탬프 트랙 & Stem 분리 | 멀티트랙 업로드, Stem별 청취 토글 (향후 협업 확장) |

07   Policy & Legal

신뢰를 위한 법적 장치

저작권 (KOMCA)

업로드 시 원작자 서약 필수 (표절 아님)

계약서에 KOMCA 등록 정보 포함

Exclusive 판매 시 원저작권 이전 옵션 체크

AI 생성물 업로드 금지 조항 (P0)

실연권

가이드 보컬도 실연으로 간주, 실연권 20% 기본

Performer 프로필에 실연자 정보 명시

방송/공연 2차 사용 시 추가 정산 조항

에스크로 & 정산

토스페이먼츠 에스크로: 구매 후 7일 이내 이의 없으면 정산

플랫폼 수수료 Exclusive 20% / Non-Exclusive 15%, 시드 크리에이터 인하 요율 적용 (Section 12)

월 1회 정산, 5만원 미만 이월

환불: 원본 미다운로드 시 100%, 다운로드 후 50%

분쟁 & 제재

표절 신고 시 72시간 내 블라인드 + 소명

지분 분쟁 시 Split 로그가 Single Source of Truth

3회 경고 시 업로드 제한

법적 분쟁은 서울중앙지법 관할

법률 검토 필요 (외부 법무):  음악 저작권 양도 계약서 문구, 실연권 위임 범위, 에스크로 통신판매업 신고, 개인정보 처리방침(음원 파일의 개인정보 여부).

08   Metrics & Success Criteria

MVP 성공을 어떻게 측정하는가

| KPI | 목표 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Time-to-Guide | < 48h | 업로드 → 첫 가이드 제출까지 |
| Conversion | > 12% | 청취 → 구매 전환율 |
| GMV | ₩20M / 월 | MVP 2개월 후 목표 |

| 지표 | 정의 | MVP 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매칭 성공률 | 업로드 중 가이드 1개 이상 확보 | ≥ 70% | Track → Guide 이벤트 |
| Split 합의율 | 제안 후 72h 내 합의 | ≥ 85% | Split status log |
| NPS (Creator) | 재업로드 의향 | ≥ 40 | 구매 후 설문 |
| 분쟁률 | 거래 대비 분쟁 신고 | ≤ 3% | Support ticket |

09   Roadmap

MVP 2개월 - 8주 플랜

W1-2   Foundation   [P0]

Auth, 업로드, S3, 파형 플레이어

Track 모델, 태그 시스템

디자인 시스템 (Shadcn 기반)

W3-4   Matching & Guide   [P0]

Performer 온보딩, 매칭 알고리즘 v0 (룰베이스)

가이드 업로드 & 비교 플레이어

Inbox & 알림 (이메일)

W5-6   Transaction   [P0]

Split 에디터 & 합의 플로우

토스페이먼츠 연동, 에스크로

계약서 PDF 자동 생성 (Puppeteer)

수수료 계산 엔진 (라이선스 유형별 차등 적용)

W7   Discovery & Trust   [P1]

Discover 페이지, 필터, 워터마크

리뷰/크레딧 v0, 신고 기능

W8   Launch Prep   [Launch]

QA, 로드테스트, 법무 문구 확정

랜딩 + 크리에이터 30명 시드

ProductHunt & 트위터 론칭

Post-MVP (v0.2 - v1.0):  Stem 협업, KOMCA API 연동, AI 가이드 매칭 고도화, 모바일 웹앱 최적화, 기획사 전용 워크스페이스. v1.0에서 누적 1,000 트랙, 월 GMV 1억 목표.

10   Edge Cases & Error States

주요 실패 시나리오와 처리 방식

| ID | 심각도 | 케이스 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| EC-01 | P0 | 업로드 실패 (포맷/용량 오류) | 지원 포맷 외 또는 300MB 초과 시 업로드 즉시 차단, 사유 명시 후 재시도 유도 |
| EC-02 | P1 | BPM/Key 자동 감지 실패 | 신뢰도 낮음 시 수동 입력 폼으로 전환, 자동감지 배지 미표시 |
| EC-03 | P0 | 매칭 무응답 (48h 초과) | 추천 5명 전원 무응답 시 자동 재매칭 큐 편입, Creator에게 알림 |
| EC-04 | P1 | 가이드 중복 제출 | 이미 확정된 트랙에 신규 제출 시 차단, 확정 완료 안내 |
| EC-05 | P0 | Split 합의 결렬 | 역제안 3회 초과 시 합의 보류 상태로 전환, 양측에 조정 안내 |
| EC-06 | P0 | 결제 실패 | PG 오류·한도초과 시 최대 3회 재시도, 실패 시 위시리스트 전환 안내 |
| EC-07 | P0 | 에스크로 이의 제기 | 구매 후 7일 내 이의 시 정산 자동 보류, 분쟁 프로세스로 라우팅 |
| EC-08 | P0 | Split 미확정 결제 시도 | 결제 버튼 비활성화, Split 확정 필요 가드 노출 |
| EC-09 | P1 | 워터마크 우회 시도 | 프리뷰는 스트리밍 전용 재생, 다운로드 버튼 구매 전 비노출 |
| EC-10 | P1 | 표절·저작권 신고 접수 | 신고 3건 누적 시 즉시 블라인드 처리 + 72시간 내 소명 요청 |

11   Open Questions & Risks

MVP 착수 전 확인이 필요한 이슈

Product / Growth

콜드스타트: Creator·Performer 양측 동시 확보 필요 — 초기 시드 30명으로 공급 밀도 충분한가

매칭 알고리즘 v0(룰베이스)의 초기 정확도 검증 방법 미정

Non-Exclusive 재판매 시 가격 하한선 정책 미정

BEP GMV(표준 요율 기준 약 ₩142M/월 추정)가 v1.0 목표(₩100M/월)를 상회 — 요율·고정비·목표 재검토 필요 (Section 12)

Technical

300MB 오디오 업로드·트랜스코딩 처리 시간 및 인프라 비용 미검증

매칭 큐 스케일링 전략 (동시 업로드 급증 시)

워터마크 삽입 방식 (서버 사이드 vs 클라이언트) 미확정

Legal / Compliance

KOMCA 공식 API 연동 일정 불확실 — MVP는 CSV export로 우회

에스크로 운영을 위한 통신판매업 신고 소요 기간이 8주 로드맵과 상충 가능

Exclusive 판매 시 원저작권 이전 범위의 법적 리스크 (법무 검토 대기)

Open Decisions

수수료 체계(Section 12) 확정안 — 경쟁사 벤치마크 기반 최종 검증 필요

모바일 대응 시점 (v0.2 vs v1.0)

환불 기준(50%/100%)의 세부 예외 케이스 정의

우선 결정 필요 (Launch 전):  콜드스타트 공급 전략, 매칭 알고리즘 검증 방법, 통신판매업 신고 일정이 8주 로드맵의 핵심 리스크입니다.

12   Fee & Payout Structure

수수료 체계와 정산 로직

수수료 원칙

플랫폼 수수료는 구매 확정(에스크로 해제) 시점에 정가 기준으로 자동 차감

PG(결제대행) 수수료는 플랫폼이 부담, 판매자·구매자에게 전가하지 않음

Split 비율은 수수료 차감 후 판매자 몫(Net)에만 적용

정산 주기

월 1회 정산, 5만원 미만은 다음 달로 이월

정산 예정일 D-3 알림 (정산 대시보드 연동)

분쟁·환불 진행 중인 건은 해당 정산 회차에서 자동 제외

수수료율 (MVP)

| 구분 | 수수료율 | 적용 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기본 (Exclusive) | 20% | 독점 라이선스 판매 | MVP 고정 요율 |
| 기본 (Non-Exclusive) | 15% | 비독점 라이선스 판매 | 반복 판매 가능, 건당 리스크 낮음 |
| 시드 크리에이터 프로모션 | 10% | 초기 시드 크리에이터 30명 | 가입 후 90일 또는 5건 중 먼저 도달 시 종료 |
| 볼륨 티어 (v0.2 예정) | 15~18% | 월 누적 판매액 300만원 이상 | MVP 이후 검증 후 도입, P2 |

계산 예시 — Exclusive, 정가 ₩300,000

구매 금액                 ₩300,000

− 플랫폼 수수료 (20%)      ₩60,000

= 판매자 정산액           ₩240,000

├─ Creator (80%)        ₩192,000

└─ Performer (20%)       ₩48,000

환불 시 수수료 처리

원본 미다운로드 환불(100%): 플랫폼 수수료 전액 환불, 판매자 정산 취소

다운로드 후 환불(50%): 플랫폼 수수료는 50%만 환불, 나머지는 플랫폼이 PG 실비로 흡수

환불 발생 시 Split 정산은 자동 취소되며 Performer에게 별도 알림 발송

플랫폼 마진 시뮬레이션 (추정)

Metrics 목표 GMV ₩20,000,000/월 기준, PG 수수료 3.0%(카드 결제 업계 평균 추정) 차감 후 순마진

| 구간 | 평균 수수료율 | 총 수수료 수익 | PG 수수료(3%) | 순마진 / 순마진율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 초기 (시드 프로모션 비중↑) | 12% | ₩2,400,000 | ₩600,000 | ₩1,800,000 (9.0%) |
| 표준 요율 정착 후 | 18% | ₩3,600,000 | ₩600,000 | ₩3,000,000 (15.0%) |
| 볼륨 티어 도입 후 (v0.2) | 16% | ₩3,200,000 | ₩600,000 | ₩2,600,000 (13.0%) |

손익분기점 (BEP) 추정

4인 팀(PM 1 · Design 1 · Eng 2) 기준 고정비 가정, 순마진율로 필요 GMV 역산

| 고정비 항목 | 월 비용 |
| --- | --- |
| 인건비 (4인, 평균 500만원) | ₩20,000,000 |
| 인프라 (S3, CDN, 트랜스코딩) | ₩800,000 |
| 기타 (툴, PG 기본료, CS) | ₩500,000 |
| 합계 | ₩21,300,000 |

| 구간 | 순마진율 | 필요 BEP GMV/월 |
| --- | --- | --- |
| 초기 (시드 프로모션) | 9.0% | ₩236,700,000 |
| 표준 요율 정착 후 | 15.0% | ₩142,000,000 |
| 볼륨 티어 도입 후 | 13.0% | ₩163,800,000 |

갭 경고:  표준 요율 기준 BEP GMV(₩142,000,000/월)는 Post-MVP v1.0 목표(월 GMV ₩100,000,000)보다도 높습니다. MVP 목표(₩20M/월)는 BEP의 약 14% 수준 — 초기 적자는 예정된 경로이며, 흑자 전환에는 GMV 성장·고정비 최적화·요율 조정 중 최소 하나의 레버가 필요합니다.

MVP 제안안:  본 수수료율은 초안이며, Section 11의 Open Decisions에 따라 경쟁사 벤치마크 검증 후 최종 확정됩니다. 마진·BEP 시뮬레이션의 PG 수수료율(3.0%)과 고정비(인건비·인프라)는 업계 평균 기반 추정치이며, 실제 계약·채용 조건에 따라 변동될 수 있습니다 (Section 11 Technical Risk 참고).

13   Dashboard Wireframe

정산 대시보드 저해상도 와이어프레임 참고 (FR-07) — 실제 시각 디자인은 별도 제작

화면 구성 요소

상단: 기간 선택 필터, CSV 내보내기 버튼

KPI 3종: 이번 달 예상 정산액(₩2,940,000), 총 판매 건수(14건), 다음 정산일(D-3, 06.01)

월별 수익 추이 (바 차트)

정산 내역 테이블: 트랙명 / 판매일 / 판매액 / 수수료 / 내 몫 / 상태

| 트랙명 | 판매일 | 판매액 | 수수료 | 내 몫 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 여름밤, 우리 | 2026.05.02 | ₩300,000 | ₩60,000 | ₩192,000 | 정산완료 |
| Neon Drive | 2026.05.09 | ₩150,000 | ₩22,500 | ₩102,000 | 정산완료 |
| Waiting Room | 2026.05.14 | ₩300,000 | ₩60,000 | ₩192,000 | 진행중 |

14   Core Screen Wireframes

업로드 · Split 에디터 · 체크아웃 저해상도 와이어프레임 참고

업로드 (FR-01)

드래그&드롭 업로드 영역 (WAV/MP3, 최대 300MB)

제목 / BPM(자동감지) / Key(자동감지) 3종 필드

장르·무드 태그 칩 (예: 발라드, 무드: 잔잔한, 여성보컬 추천)

업로드 진행률 바

액션: 임시저장 / 다음: 보컬 매칭

Split 에디터 (FR-04)

트랙명 + 상태 배지(합의 대기중)

Creator/Performer 지분 비율 바 (예: 80% / 20%)

합의 로그: Creator 제안 → Performer 역제안 → Creator 재제안 타임라인

액션: 역제안 / 수락

체크아웃 (FR-05)

라이선스 선택 카드 2종: Exclusive(₩800,000, 독점·원저작권 이전 옵션) / Non-Exclusive(₩300,000, 비독점·반복 판매 가능)

주문 요약: 트랙 / 라이선스 / 합계

결제수단: 토스페이먼츠, 카드, 계좌이체

에스크로 보호 안내 (구매 후 7일 이내 이의 없으면 정산, Section 7 참고)

액션: 결제하기

15   Additional Screen Wireframes

Discover · 가이드 비교 플레이어 · Inbox · Studio 저해상도 와이어프레임 참고

Discover (탐색)

필터 바: 장르 / 무드 / BPM / 정렬

트랙 카드 리스트: 트랙명, 가격, BPM·Key·장르, 가이드 보컬 포함 여부

예시: 여름밤, 우리(₩800,000) · Neon Drive(₩450,000) · Waiting Room(₩300,000)

가이드 비교 플레이어 (FR-03)

가이드 A/B 파형 비교 플레이어 (동일 구간 A/B 전환)

각 가이드의 Performer명 + 제안 Split (예: 서아 80/20, 민지 75/25)

액션: A로 전환 / B로 전환 / 이 가이드로 확정

Inbox — 매칭 요청함 (FR-02)

리스트형 알림함: 아바타, 이름, 메시지 미리보기, 시간, 안읽음 표시

예시: 서아(가이드 제출), 민지(Split 역제안: 75/25), 민수 A&R(구매 문의)

Studio — 내 트랙 관리 (/studio)

Creator의 트랙 리스트 + 상태 배지 (판매중 / Split 협의중 / 가이드 대기중)

각 트랙의 가이드 확보 건수, 판매 건수 요약

액션: + 새 트랙 업로드

| 트랙명 | 요약 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 여름밤, 우리 | 가이드 2건 · 판매 3건 | 판매중 |
| Neon Drive | 가이드 1건 · 판매 1건 | Split 협의중 |
| Waiting Room | 가이드 0건 · 판매 0건 | 가이드 대기중 |

© 2026 VOICEMAP · Draft · 내부 공유용 · 문의: product@voicemap.kr